## Slide 1: Planning
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
PoC de l’abonnement / Application AR /Tablette
Identification des objectifs et des exigences
Planification
(Plan détaillé/
Identification des risques/Choix des technologies)
Mise en œuvre du PoC
Test et Validation
Développement totale du Système d’abonnement
Premiers tests
1ère version de la tablette (version minimale electronique)
1ère version avec Scan et modélisation
Version 2
Premiers tests
Définir modèle d’abonnement
Choisir une plateforme de paiement
Lancer le système d’abonnement
Suivi et optimisation
objectifs de l'application de scanner
Choix de la plateforme de développement
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
objectifs de l'application de scanner
Choix de la plateforme de développement
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
Planification des tests
Test unitaire
objectifs de l'application de scanner
Choix de la plateforme de développement
Planification des tests
Test unitaire

## Slide 2: Planning
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Premiers tests
Expérimentation
Version 2 avec scan et modélisation + superposition de vêtements tests
Version 3 avec une bonne quantité de vêtements
Création du logiciel pour la tablette + mise en place de l’infrastructure
Premier test
Tests fonctionnels
Rapport et suivi des problèmes
Validation finale et approbation
Lancement
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
Planification des tests
Test unitaire
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
objectifs de l'application de scanner
Choix de la plateforme de développement
Concevoir l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX)
Tester l'application
Concevoir l'expérience
Collecter les données
Analyser les résultats
Documenter les résultats